Додаток 2

до селищної Програми охорони навколишнього природного середовища Межівської селищної територіальної громади на 2024 – 2026 роки

**ПЕРЕЛІК**

**завдань і заходів селищної Програми охорони навколишнього природного середовища**

**Межівської селищної територіальної громади на 2024-2026 роки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Назва напряму  діяльності  (пріоритетні  завдання) | Зміст заходів Програми з виконання завдання | Відповідальні за виконання | Строк виконання | Орієнтовні обсяги фінансування за роками виконання (тис. грн) | | | | | Очікуваний результат від виконання заходу |
| Джерела фінансування | 2024 | 2025 | 2026 | Всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Охорона і раціональне використання водних ресурсів | Створення та впорядкування водоохоронних зон і прибережних захисних смуг | Відділ будівництва, архітектури, благоустрою та житлово-комунального господарства Межівської селищної ради,  виконавець послуг | 2024 -2026 | Загальний обсяг, у т. ч. | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 75,0 | Створення сприятливого режиму водних об'єктів, попередження їх забруднення, засмічення і вичерпання, знищення навколоводних рослин і тварин, а також зменшення коливань стоку вздовж річок, та інших водойм. |
| Державний бюджет | - | - | - | - |
| Обласний бюджет | - | - | - | - |
| Місцевий бюджет | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 75,0 |
| Інші джерела | - | - | - | - |
| 2 | Охорона і раціональне використання земель | Створення захисних лісових насаджень | Відділ будівництва, архітектури, благоустрою та житлово-комунального господарства Межівської селищної ради,  виконавець послуг селищної ради,  виконавець послуг | 2024 -2026 | Загальний обсяг, у т. ч. | 50,0 | 20,0 | 20,0 | 90,0 | Захист сільськогосподарських культур від суховіїв та покращення кліматичних умов на території громади |
| Державний бюджет | - | - | - | - |
| Обласний бюджет | - | - | - | - |
| Місцевий бюджет | 50,0 | 20,0 | 20,0 | 90,0 |
| Інші джерела | - | - | - | - |
| 3 | Раціональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів | Утримання в належному стані земельної ділянки, відведеної для складування твердих побутових відходів | Відділ будівництва, архітектури, благоустрою та житлово-комунального господарства Межівської селищної ради,  виконавець послуг | 2024 -2026 | Загальний обсяг, у т. ч. | 100,0 | 300,0 | 500,0 | 900,0 | Поліпшення екологічного стану довкілля |
| Державний бюджет | - | - | - | - |
| Обласний бюджет | - | - | - | - |
| Місцевий бюджет | 100,0 | 300,0 | 500,0 | 900,0 |
| Інші джерела |  |  |  |  |
| Ліквідація несанкціонованих та неконтрольованих сміттєзвалищ | Відділ будівництва, архітектури, благоустрою та житлово-комунального господарства Межівської селищної ради,  виконавець послуг | 2024 -2026 | Загальний обсяг, у т. ч. | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 600,0 | Поліпшення екологічного стану довкілля, зменшення кількості стихійних сміттєзвалищ на території громади |
| Державний бюджет | - | - | - | - |
| Обласний бюджет | - | - | - | - |
| Місцевий бюджет | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 600,0 |
| Інші джерела | - | - | - | - |
| Розробка технічної документації щодо облаштування полігону для збору твердих побутових відходів | Виконавчий комітет Межівської селищної ради,  відділ будівництва, архітектури, благоустрою та житлово-комунального господарства Межівської селищної ради,  виконавець послуг | 2024 -2026 | Загальний обсяг, у т. ч. | 100,0 | - | - | 100,0 | Поліпшення екологічного стану довкілля |
| Державний бюджет | - | - | - | - |
| Обласний бюджет | - | - | - | - |
| Місцевий бюджет | 100,0 | - | - | 100,0 |
| Інші джерела | - | - | - | - |
| 4 | Охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів | Заходи з озеленення населених пунктів | Відділ будівництва, архітектури, благоустрою та житлово-комунального господарства Межівської селищної ради,  виконавець послуг | 2024 -2026 | Загальний обсяг, у т. ч. | 100,0 | 50,0 | 50,0 | 200,0 | Проведення комплексу заходів зі створення, відновлення, охорони та збереження зелених насаджень, утримання їх у здоровому впорядкованому стані |
| Державний бюджет | - | - | - | - |
| Обласний бюджет | - | - | - | - |
| Місцевий бюджет | 100,0 | 50,0 | 50,0 | 200,0 |
| Інші джерела | - | - | - | - |
| Ліквідація наслідків буреломів, сніголамів, вітровалів | Відділ будівництва, архітектури, благоустрою та житлово-комунального господарства Межівської селищної ради,  виконавець послуг |  | Загальний обсяг, у т. ч. | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 300,0 | Видалення пошкоджених зелених насаджень після буреломів, вітровалів |
| Державний бюджет | - | - | - | - |
| Обласний бюджет | - | - | - | - |
| Місцевий бюджет | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 300,0 |
| Інші джерела | - | - | - | - |
|  | Усього за Програмою (тис. грн): | | Загальний обсяг, у т. ч. | | | 675,0 | 695,0 | 895,0 | 2265,0 |  |
| Державний бюджет | | | - | - | - | - |
| Обласний бюджет | | | - | - | - | - |
| Місцевий бюджет | | | 675,0 | 695,0 | 895,0 | 2265,0 |
| Інші джерела | | | - | - | - | - |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Секретар ради Любов МАКСІМКІНА