Додаток 2

до селищної Програми енергозбереження та енергоефективності Межівської селищної територіальної громади на 2023 - 2025 роки

**Заходи**

**селищної Програм енергозбереження та енергоефективності Межівської селищної територіальної громади**

**на 2023 - 2025 роки**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Зміст заходів** | **Відповідаль-ні за виконання заходів** | **Строки виконання** | **Джерела фінансування** | **Орієнтовні обсяги фінансування,** **тис. грн** | **Очікувані результати виконання заходу** |
| **За роками виконання** | **всього:**  |
| **2023** | **2024** | **2025** |
| **Впровадження енергозберігаючих та енергоефективних заходів** |
| **1. БЮДЖЕТНІ УСТАНОВИ І ЗАКЛАДИ** |
| **1.1.** | **Сертифікація енергетичної ефективності бюджетних установ (закладів) та комунальних некомерційних підприємств, виготовлення технічних звітів про стан будівельних конструкцій будівель комунальної власності Межівської селищної територіальної громади в т.ч.** | **Виконавчі органи Межівської селищної ради, комунальні підприємства та установи Межівської селищної територіальної громади** | **2023-2025** | **Бюджет Межівської СТГ** | **200,0** | **300,0** | **500,0** | **1 000,0** |  |
|  | Виготовлення технічного звіту про стан будівельних конструкції будівлі за адресою: Дніпропетровської області, Синельниківський район, смт Межова, проспект Незалежності, 7 | Виконавчі органи Межівської селищної ради, комунальні підприємства та установи Межівської селищної територіаль-ної громади | 2023-2025 | Бюджет Межівської СТГ | 50,0 |  |  | 50,0 |  |
|  | **Всього:** | **Загальний обсяг, у т.ч.:** |  |  | **200,0** | **300,0** | **500,0** | **1 000,0** |  |
|  |  | **державний бюджет** |  |  | - | *-* | *-* | **-** |  |
|  |  | **місцевий бюджет** |  |  | 200,0 | 300,0 | 500,0 | 1 000,0 |  |
| **1.2.** | **Виготовлення проектної документації з заходів з енергозбереження будівель бюджетних установ (закладів) та комунальних некомерційних підприємств, що належать до комунальної власності, в т.ч. по об’єктах:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *«Заходи з енергозбереження,* к*апітальний ремонт системи опалення Межівського аграрного ліцею-інтернату Межівської селищної ради за адресою: вул. Сонячна, 8, смт Межова Синельниківського району Дніпропетровської області»* | *Відділ освіти, молоді та спорту Межівської селищної ради* | 2023-2025 | Бюджет Межівської СТГ | 99,0 |  |  | **99,0** | Економія енергоресурс-сів в порівнянні з базовими показниками становитиме не менше 10%  |
|  | **Всього:** | **Загальний обсяг, у т.ч.:** |  |  | **99,0** | ***-*** | ***-*** | **99,0** |  |
|  |  | **державний бюджет** |  |  | - | *-* | *-* | **-** |  |
|  |  | **місцевий бюджет** |  |  | 99,0 | *-* | *-* | **99,0** |  |
| **1.3.** | **Реалізація проектів із підвищення рівня енергоефективності будівель бюджетних установ (закладів) та комунальних некомерційних підприємств комунальної інфраструктури в т.ч. по об’єктах:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Капітальний ремонт (заміна покрівлі, утеплення стін та благоустрій території) комунального закладу дошкільної освіти № 2 «Малятко» Межівської селищної ради, за адресою: вул. Зоряна,38, смт Межова**Межівського району Дніпропетровської області»* | *Відділ освіти, молоді та спорту Межівської селищної ради* | *2023-2025* | Бюджет Межівської СТГ | *1 629,0*  | - | - | ***1 629,0*** | Економія енергоресурс-сів в порівнянні з базовими показниками становитиме не менше 10%  |
|  | *Енергозберігаючі заходи, капітальний ремонт комунального закладу «Центр соціальних послуг» Межівської селищної ради» за адресою: вул. Центральна,32/1 смт. Межова Дніпропетровської області»* | *Відділ з питань соціального захисту населення Межівської селищної ради* | ***2023-2025*** | *Державний бюджет,**бюджет Межівської СТГ, інші кошти не заборонені законодавством* | ***-*** | *213,0 м.б**1917,009 д.б.* | **-** | ***2 130,009*** | Економія енергоресурс-сів в порівнянні з базовими показниками становитиме не менше 10% |
|  | *«Реконструкція системи опалення та покрівлі комунального закладу дошкільної освіти «Водолазький ясла-садок «Журавлик» Межівської селищної ради» за адресою: вул. Західна, 4, с. Водолазьке Межівського району Дніпропетровської області»* | *Відділ освіти, молоді та спорту Межівської селищної ради* | *2023-2025* | Бюджет Межівської СТГ | *742,749* |  |  | ***742,749*** | Економія енергоресурс-сів в порівнянні з базовими показниками становитиме не менше 11% |
|  | *Капітальний ремонт системи опалення комунального закладу освіти «Новопідгороднянська загальноосвітня школа I-III ступенів Межівської селищної ради» за адресою: вул. Центральна, 25 с Новопідгородне Межівського району Дніпропетровської області».*  | *Відділ освіти, молоді та спорту Межівської селищної ради* | *2023-2025* | *Бюджет Межівської СТГ, інші кошти не заборонені законодавством* | *1 058,942* |  |  | ***1 058,942*** | Економія енергоресурс-сів в порівнянні з базовими показниками становитиме не менше 10% |
|  | *«Капітальний ремонт котельні комунального закладу освіти «Новопідгороднянська загальноосвітня школа I – III ступенів» Межівської селищної ради, за адресою: вул. Центральна,25, с. Новопідгородне, Межівського району, Дніпропетровської області»* | *Відділ БАБ та ЖКГ Межівської селищної ради* | *2023-2025* | *Бюджет Межівської СТГ* | *786,9* |  |  | ***786,9*** | Економія енергоресурс-сів в порівнянні з базовими показниками становитиме не менше 5% |
|  | *«Капітальний ремонт стелі та покрівлі комунального закладу культури «Володимирівський будинок культури» Межівської селищної ради» за адресою: вул. Шевченка,37, с. Володимирівка Межівського району Дніпропетровської області»* | *Відділ культури Межівської селищної ради* | *2023-2025* | *Бюджет Межівської СТГ* | *-* | *1106,3* | *1106,3* | ***2212,6*** | Економія енергоресур-сів в порівнянні з базовими показниками становитиме не менше 10% |
|  | **Всього:** | **Загальний обсяг, у т.ч.:** |  |  | **4 217,591** | **3 236,309** | **1 106,3** | **8 560,2** |  |
|  |  | **державний бюджет** |  |  | **-** | **1 917,009** | **-** | **1 917,009** |  |
|  |  | **місцевий бюджет** |  |  | **4 217,591** |  **1 319,3** | **1 106,3** | **6 643,191** |  |
| **1.4** | **Реалізація довгострокових енергоефективних проектів в бюджетній сфері, комунальній інфраструктурі, в т.ч. по об’єктах:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Енергозберігаючі заходи, капітальний ремонт комунального закладу дошкільної освіти «Межівський ясла - садок №1 «Сонечко» Межівської селищної ради» за адресою : проспект Незалежності, 23, смт. Межова, Межівського району, Дніпропетровської області.» Коригування».* | *Відділ БАБ та ЖКГ Межівської селищної ради* | *2023-2025* | *Бюджет Межівської СТГ, інші кошти не заборонені законодавством* | *6 165,0*  | *5 369,887*  | *-* | ***11 534,887*** | Економія енергоресурс-сів в порівнянні з базовими показниками становитиме не менше 10%  |
|  | *Енергозберігаючі заходи, капітальний ремонт «Межівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини» за адресою: вул. Сонячна,12 смт. Межова, Межівського району, Дніпропетровської області. Коригування»* | *КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Межівської селищної ради»* | *2023-2025* | *Бюджет Межівської СТГ, інші кошти не заборонені законодавством* | *6 130,0*  | *11 579,377* | *-* | ***17 709,377*** | Економія енергоресурс-сів в порівнянні з базовими показниками становитиме не менше 15% |
|  | *«Капітальний ремонт комунального закладу освіти «Веселівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Межівської селищної ради» за адресою: вул. Капустіна, 6, с. Веселе Межівського району Дніпропетровської області». Коригування*  | *Відділ освіти, молоді та спорту Межівської селищної ради* | *2023-2025* | *Державний бюджет, бюджет Межівської СТГ, інші кошти не заборонені законодавством* | *-* | *1700,0 м.б.**16142,983**д.б.* | *1700,0 м.б**16142,983 д.б* | ***3 400,0 м.б.******32 285,966 д.б.*** | Економія енергоресурс-сів в порівнянні з базовими показниками становитиме не менше 10%  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Всього:** | **Загальний обсяг, у т.ч.:** |  |  | **12 295,0** | **34 792,247** | **17 842,983** | **64 930,23** |  |
|  |  | **державний бюджет** |  |  | - | 16 142,983 | 16 142,983 | **32 285,966** |  |
|  |  | **місцевий бюджет** |  |  | 12 295,0 | 18 649,264 | 1 700,0 | **32 644,264** |  |
| **1.5.** | **Проведення заходів з енергозбереження: заміна вікон, дверей, заміна покрівлі та ін.** | Виконавчі органи Межівської селищної ради, комунальні підприємства та установи Межівської селищної територіальної громади | **2023-2025** | Бюджет Межівської СТГ, *інші кошти не заборонені законодавством* | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | **3 000,0** | Економія енергоресурс-сів в порівнянні з базовими показниками становитиме не менше 15% |
|  | **Всього:** | **Загальний обсяг, у т.ч.:** |  |  | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | **3 000,0** |  |
|  |  | **державний бюджет** |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
|  |  | **місцевий бюджет** |  |  | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | **3 000,0** |  |
| **2. НЕЖИТЛОВИЙ ФОНД** |
| **2.1.** | **Проведення заходів з нежитлового приміщення за адресою: Дніпропетровська обл., Синельниківський р-н, смт Межова, вул. ім. Грушевського, 10, приміщення 2** | Виконавчий комітет Межівської селищної ради,відділ БАБ та ЖКГ Межівської селищної ради | 2023-2025 | Бюджет Межівської СТГ, інші кошти не заборонені законодавством | 500,0 | - | - | 500,0 | Економія енергоресурс-сів в порівнянні з базовими показниками становитиме не менше 10%  |
|  | **Всього:** | **Загальний обсяг, у т.ч.:** |  |  | **500,0** | **-** | **-** | **500,0** |  |
|  |  | **державний бюджет** |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
|  |  | **місцевий бюджет** |  |  | 500,0 | - | - | 500,0 |  |
|  | **3. РОЗВИТОК АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ** |
| **3.1.** | **Розвиток сонячних електростанцій (СЕС) за рахунок перспективного будівництва** | Виконавчий комітет Межівської селищної ради, інвестори | 2023-2025 | Кошти інвестиційних компаній та місцевих бюджетів | За окремими фінансовими планами | Залучення альтернатив-них джерел енергії надасть змогу залучити частину електроенергії безкоштовно на потреби громади |
| **3.2.** | **Розвиток вітроенергетики (ВЕС) за рахунок перспективного будівництва** | Виконавчий комітет Межівської селищної ради, інвестори | 2023-2025 | Кошти інвестиційних компаній та місцевих бюджетів | За окремими фінансовими планами | Залучення альтернатив-них джерел енергії надасть змогу залучити частину електроенергії безкоштовно на потреби громади |
| **4. ЖИТЛОВИЙ ФОНД** |
| **4.1.** | Здійснення заходів з сертифікації енергетичної ефективності для об’єктів будівництва (нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту), що за класом наслідків (відповідальності) належить до об’єктів із середніми (СС2) та з значними (СС3) наслідками | Відділ БАБ та ЖКГ Межівської селищної ради, населення громади | 2023-2025 | Бюджет Межівської СТГ | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 60,0 |  |
| **4.2.** | Впровадження пілотних проектів реконструкції покрівель багатоквартирних та особистих житлових будинків із застосуванням геліосистем для потреб гарячого водопостачання та сонячних міні-електростанцій для часткової компенсації потреб в споживанні електричної енергії на внутрішньобудинкові потреби | Населення громади | 2023-2025 | Кошти грантодав-ців | За окремими фінансовими планами | Економія енергоресурс-сів в порівнянні з базовими показниками становитиме не менше 10%  |
| **4.3.** | Сприяння власникам (співвласникам) багатоквар-тирних житлових будинків у ремонті, повірці, заміні загальнобудинкових приладів обліку споживання теплової енергії, встановлення приладів-розподілювачів теплової енергії на підставі відповідних програмних документів | Комунальне підприєм-ство «Комун-сервіс» Межівської селищної ради», населення громади | 2023-2025 | Кошти грантодав-ців | За окремими фінансовими планами | Економія енергоресурс-сів в порівнянні з базовими показниками становитиме не менше 20%  |
|  | **Всього по розділу:** | **Загальний обсяг, у т.ч.:** |  |  | **20,0** | **20,0** | **20,0** | **60,0** |  |
|  |  | **державний бюджет** |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
|  |  | **місцевий бюджет** |  |  | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 60,0 |  |
| **5. МОДЕРНІЗАЦІЯ ІНФРАСТРУКТУРИ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ** |
| **5.1.** | **Заміна діючого обладнання вуличного освітлення на енергозберігаюче** | Відділ БАБ та ЖКГ Межівської селищної ради, старости | **2023-2025** | Бюджет Межівської СТГ | **300,0** | **300,0** | **300,0** | **900,0** | Економія енергоресурс-сів в порівнянні з базовими показниками становитиме не менше 10%  |
|  | **Всього по розділу:** | **Загальний обсяг, у т.ч.:** |  |  | **300,0** | **300,0** | **300,0** | **900,0** |  |
|  |  | **державний бюджет** |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
|  |  | **бюджет Межівської СТГ** |  |  | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 900,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **РАЗОМ по програмі:** | **Загальний обсяг, у т.ч.:** |  |  | **18 631,591** | **39 648,556** | **20 769,283** | **79 049,430** |  |
|  |  | **державний бюджет** |  |  | - | 18 059,992 | 16 142,983 | 34 202,975 |  |
|  |  | **бюджет Межівської СТГ** |  |  | 18 631,591 | 21 588,564 | 4 626,3 | 44 846,455 |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Секретар ради Любов МАКСІМКІНА