Додаток 2

до селищної Програми реформування, розвитку житлово-комунального господарства та будівництва Межівської селищної територіальної громади на 2024-2026 роки

**ПЕРЕЛІК**

**завдань і заходів селищної Програми реформування, розвитку житлово-комунального господарства та будівництва**

**Межівської селищної територіальної громади на 2024-2026 роки**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Назва напрямудіяльності(пріоритетнізавдання) | Зміст заходів Програми з виконання завдання | Відповідальні за виконання | Строк виконання | Орієнтовні обсяги фінансування за роками виконання (тис. грн) | Очікуваний результат від виконання заходу |
| Джерела фінансування | 2024 | 2025 | 2026 | Всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Організація ефективного управління та належного виконання майнових комплексів у сфері виробництва і надання житлово-комунальних послуг | 1.1. Формування системи ефективних договірних відносин між усіма суб’єктами надання послуг | Відділ будівництва, архітектури, благоустрою та житлово-комунального господарства Межівської селищної ради, комунальне підприємство «Комунсервіс» Межівської селищної ради**»** | 2024-2026 | Загальний обсяг, у т. ч. | фінансування не потребує | Створення ефективної системи між усіма суб’єктами надання послуг |
| Державний бюджет | - | - | - | - |
| Обласний бюджет | - | - | - | - |
| Місцевий бюджет | - | - | - | - |
| Інші джерела | - | - | - | - |
|  | 1.2. Залучення власників квартир багатоквартирних житлових будинків до утворення об’єднання співвласників багатоквартирних будинків | Відділ БАБ та ЖКГ Межівської селищної ради, комунальне підприємство «Комунсервіс» Межівської селищної ради» | 2024-2026 | Загальний обсяг, у т. ч. | фінансування не потребує | Утворення об’єднання співвласників багатоквартирних будинків |
| Державний бюджет | - | - | - | - |
| Обласний бюджет | - | - | - | - |
| Місцевий бюджет | - | - | - | - |
| Інші джерела | - | - | - | - |
| 2 | Забезпечення беззбиткового функціонування підприємств житлово-комунального господарства | 2.1. Створення належних умов для розвитку житлово-комунального господарства на території селищної територіальної громади | Відділ БАБ та ЖКГ Межівської селищної ради, комунальне підприємство «Комунсервіс» Межівської селищної ради» | 2024-2026 | Загальний обсяг, у т. ч. | Постійно | Належні умови для розвитку житлово-комунального господарства |
| Державний бюджет | - | - | - | - |
| Обласний бюджет | - | - | - | - |
| Місцевий бюджет | - | - | - | - |
| Інші джерела | - | - | - | - |
| 3 | Технічне переоснащення житлово-комунального господарства | 3.1. Реконструкція споруд підвідного водоводу Межівської селищної територіальної громади | Відділ БАБ та ЖКГ Межівської селищної ради,комунальне підприємство «Комунсервіс» Межівської селищної ради» | 2024-2026 | Загальний обсяг, у т. ч. | 500,00 | 20 000,00 | 58 337,20 | 78 837,20 | Удосконалення об’єктів водопровідного господарства |
| Державний бюджет | - | - | - | - |
| Обласний бюджет | - | 20 000,00 | 53 337,2 | 73 337,20 |
| Місцевий бюджет | 500,00 | - | 5 000,00 | 5 500,00 |
| Інші джерела | - | - | - | - |
| 3.2. Реконструкція очисних споруд та добудова напірного каналізаційного колектору в смт Межова Синельниківського району Дніпропетровської області | Відділ БАБ та ЖКГ Межівської селищної ради, комунальне підприємство «Комунсервіс» Межівської селищної ради» | 2024-2026 | Загальний обсяг, у т. ч. | - | - | 8 245,00 | 8 245,00 | Покращення якості води на території Межівської селищної територіальної громади |
| Державний бюджет | - | - | - | - |
| Обласний бюджет | - | - | 7 425,00 | 7 425,00 |
| Місцевий бюджет | - | - | 820,00 | 820,00 |
| Інші джерела | - | - | - | - |
| 3.3. Виготовлення ПКД по об’єкту «Капітальний ремонт водогону с. Веселе, вул. Садова, вул. Гагаріна»  | Відділ БАБ та ЖКГ Межівської селищної ради,комунальне підприємство «Комунсервіс» Межівської селищної ради» | 2024-2026 | Загальний обсяг, у т. ч. | 144,00 | 7 275,00 | 4 331,00 | 11 750,00 | Покращення якості води в с. Веселе |
| Державний бюджет | - | - | - | - |
| Обласний бюджет | - | 6 600,00 | 3 600,00 | 10 200,00 |
| Місцевий бюджет | 144,00 | 675,00 | 731,00 | 1 550,00 |
| Інші джерела | - | - | - | - |
| 3.4. Виготовлення ПКД та будівництво по об’єкту «Будівництво підвідного водогону смт Демурине до села Володимирівка Синельниківського району Дніпропетровської області» | Відділ БАБ та ЖКГ Межівської селищної ради,комунальне підприємство «Комунсервіс» Межівської селищної ради» | 2024-2026 | Загальний обсяг, у т. ч. | 120,00 | 300,00 | 1090,00 | 1510,00 | Забезпечення питною водою населення смт Демурине та с. Володимирівка |
| Державний бюджет | - | - | - | - |
| Обласний бюджет | - | - | 750,00 | 750,00 |
| Місцевий бюджет | 120,00 | 300,00 | 340,00 | 760,00 |
| Інші джерела | - | - | - | - |
| 3.5. Виготовлення ПКД та будівництво по об’єкту «Будівництво локальних мереж с. Веселе до с. Преображенка Синельниківського району Дніпропетровської області» | Відділ БАБ та ЖКГ Межівської селищної ради, комунальне підприємство «Комунсервіс» Межівської селищної ради» | 2024-2026 | Загальний обсяг, у т. ч. | 125,00 | 300,00 | 940,00 | 1365,00 | Забезпечення питною водою населення с. Веселе та с. Преображенка |
| Державний бюджет | - | - | - | - |
| Обласний бюджет | - | - | 600,00 | 600,00 |
| Місцевий бюджет | 125,00 | 300,00 | 340,00 | 765,00 |
| Інші джерела | - | - | - | - |
| 3.6. Виготовлення ПКД та будівництво по об’єкту «Будівництво локальних водопровідних мереж с. Райполе Синельниківського району Дніпропетровської області» | Відділ БАБ та ЖКГ Межівської селищної ради,комунальне підприємство «Комунсервіс» Межівської селищної ради» | 2024-2026 | Загальний обсяг, у т. ч. | 120,00 | 900,00 | 340,00 | 1360,00 | Забезпечення питною водою населення с. Райполе |
| Державний бюджет | - | - | - | - |
| Обласний бюджет | - | 600,00 | - | 600,00 |
| Місцевий бюджет | 120,00 | 300,00 | 340,00 | 760,00 |
| Інші джерела | - | - | - | - |
| 3.7. Виготовлення ПКД та будівниц-тво по об’єкту «Будівництво локальних водопровідних мереж с. Новогригорівка Синельниківського району Дніпропетровської області» | Відділ БАБ та ЖКГ Межівської селищної ради, комунальне підприємство «Комунсервіс» Межівської селищної ради» | 2024-2026 | Загальний обсяг, у т. ч. | - | 120,00 | 940,00 | 1060,00 | Забезпечення питною водою населення с. Новогригорівка |
| Державний бюджет | - | - | - | - |
| Обласний бюджет | - | - | 600,00 | 600,00 |
| Місцевий бюджет | - | 120,00 | 340,00 | 460,00 |
| Інші джерела | - | - | - | - |
| 3.8. Будівництво водонапірної башти в смт Межова Синельниківського району Дніпропетровської області. Коригування | Відділ БАБ та ЖКГ Межівської селищної ради,комунальне підприємство «Комунсервіс» Межівської селищної ради» | 2024-2026 | Загальний обсяг, у т. ч. | 3 952,00 | 2 200,00 | - | 6 152,00 | Забезпечення питною водою населення смт Межова |
| Державний бюджет | - | - | - | - |
| Обласний бюджет | 3 651,00 | 2 000,00 | - | 5 651,00 |
| Місцевий бюджет | 301,00 | 200,00 | - | 501,00 |
| Інші джерела | - | - | - | - |
| 3.9. Будівництво розвідної водопровідної мережі в смт Демурине Синельниківського району Дніпропетровської області | Відділ БАБ та ЖКГ Межівської селищної ради, комунальне підприємство «Комунсервіс» Межівської селищної ради» | 2024-2026 | Загальний обсяг, у т. ч. | 1 545,10 | 363,50 | - | 1 908,60 | Забезпечення питною водою населення смт Демурине |
| Державний бюджет | - | - | - | - |
| Обласний бюджет | 1380,10 | - | - | 1380,10 |
| Місцевий бюджет | 165,00 | 363,50 | - | 528,50 |
| Інші джерела | - | - | - | - |
|  |  | 3.10. Виготовлення ПКД та роботи по виконанню водопостачання, водовідведення, газопостачання ремонт вентил-яційних систем, ліквідація наслідків ураження грибка в житлових будівлях комунальної влас-ності, Межівської селищної територіальної громади | Відділ БАБ та ЖКГ Межівської селищної ради, комунальне підприємство «Комунсервіс» Межівської селищної ради» | 2024-2026 | Загальний обсяг, у т. ч. | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 600,00 | Технічне переоснащене та забезпечення комфортного місця проживання в житлових будівлях комунальної власності  |
| Державний бюджет | - | - | - | - |
| Обласний бюджет | - | - | - | - |
| Місцевий бюджет | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 600,00 |
| Інші джерела | - | - | - | - |
| 4 | Житлове будівництво та будівництво інших об’єктів | 4.1. Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Сонячна, 10 А в смт. Межова Синельниківського району Дніпро-петровської області. Коригування кошторису | Виконавчий комітет Межівської селищної ради | 2024-2026 | Загальний обсяг, у т. ч. | 80 812,74 | - | - | 80 812,74 | Забезпечення житлом 133 внутрішньо переміщених осіб |
| Державний бюджет | 71 812,00 | - | - | 71 812,00 |
| Обласний бюджет | - | - | - | - |
| Місцевий бюджет | 9 000,74 | - | - | 9 000,74 |
| Інші джерела | - | - | - | - |
| 4.2. «Виготовлення ПКД, придбання та встановлення вузла обліку теплової енергії та ДТ (джерело теплозабезпечення) в багатоквартир-ному житловому будинку, що обліковується на балансі виконав-чого комітету Межівської селищної ради за адресою: Дніпро-петровська область, смт Межова, вул. Сонячна, 4» | Виконавчий комітет Межівської селищної ради, відділ БАБ та ЖКГ Межівської селищної ради | 2024-2026 | Загальний обсяг, у т. ч. | 80,00 | - | - | 80,00 | Забезпечення тепловою енергією жителів  |
| Державний бюджет | - | - | - | - |
| Обласний бюджет | - | - | - | - |
| Місцевий бюджет | - | - | - | - |
| Інші джерела | 80,00 | - | - | 80,00 |
| 5 | Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства | Промивка та хлорування підвідних водогонів | Відділ БАБ та ЖКГ Межівської селищної ради,комунальне підприємство «Комунсервіс» Межівської селищної ради» | 2024-2026 | Загальний обсяг, у т. ч. | 35,00 | 45,00 | 45,00 | 125,00 | Покращення якості води, зменшення інфекційних захворювань |
| Державний бюджет | - | - | - | - |
| Обласний бюджет | - | - | - | - |
| Місцевий бюджет | 35,00 | 45,00 | 45,00 | 125,00 |
| Інші джерела | - | - | - | - |
|  | **Усього за Програмою (тис. грн):** | **Загальний обсяг, у т. ч.** | **87 633,84** | **31 703,50** | **74 468,20** | **193 805,54** |  |
| **Державний бюджет** | 71 812,00 | - | - | 71 812,00 |  |
| **Обласний бюджет** | 5 031,10 | 29 200,00 | 66 312,20 | 100 543,30 |  |
| **Місцевий бюджет** | 10 710,74 | 2 503,50 | 8 156,00 | 21 370,24 |  |
| **Інші джерела** | 80,00 | - | - | 80,00 |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Секретар ради Любов МАКСІМКІНА