Додаток 2

до селищної Програми благоустрою та розвитку населених пунктів Межівської селищної територіальної громади

на 2024-2026 роки

ПЕРЕЛІК

завдань і заходів селищної Програми благоустрою та розвитку населених пунктів

Межівської селищної територіальної громади на 2024-2026 роки

| № з/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Зміст заходів Програми з виконання завдання | Відповідальні за виконання | Строк виконання | Орієнтовані обсяги фінансування за роками виконання (тис. грн) |  |  |  |  |  | Очікуваний результат від виконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Джерела фінансування | 2024 | 2025 |  | 2026 | Всього |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Благоустрій території громади | 1.1. Благоустрій, впорядкування та організація санітарної очистки територій підприємств, установ, організацій | Відділ БАБ та ЖКГ Межівської селищної ради, керівники установ, підприємств, організацій | 2024 - 2026 | Загальний обсяг, у т. ч. |  |  |  |  |  | Покращення зовнішнього вигляду та санітарного стану населених пунктів |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет | - | - |  | - | - |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет | - | - |  | - | - |  |
|  |  |  |  |  | Місцевий бюджет | - | - |  | - | - |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | - | - |  | - | - |  |
|  |  | 1.2. Організація та проведення робіт з благоустрою територій населених пунктів Межівської селищної територіальної громади (в т.ч. святкове прибирання територій) | Відділ БАБ та ЖКГ Межівської селищної ради | 2024-2026 | Загальний обсяг, у т. ч. | 150,0 | 150,0 |  | 150,0 | 450,0 | Покращення зовнішнього вигляду та санітарного стану населених пунктів |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет | - | - |  | - | - |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет | - | - |  | - | - |  |
|  |  |  |  |  | Місцевий бюджет | 150,0 | 150,0 |  | 150,0 | 450,0 |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | - | - |  | - | - |  |
|  |  | 1.3. Виявлення та ліквідація стихійних сміттєзвалищ на території населених пунктів Межівської селищної територіальної громади | Відділ БАБ та ЖКГ Межівської селищної ради КП «Комунсервіс» Межівської селищної ради» | 2024-2026 | Загальний обсяг, у т. ч. | 100,0 | 100,0 |  | 150,0 | 350,0 | Покращення зовнішнього вигляду та санітарного стану населених пунктів |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет | - | - |  | - | - |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет | - | - |  | - | - |  |
|  |  |  |  |  | Місцевий бюджет | 100,0 | 100,0 |  | 150,0 | 350,0 |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | - | - |  | - | - |  |
|  |  | 1.4. Облаштування громадських вбиралень, встановлення по периметру кладовищ огорож та центральних воріт, розміщення на кладовищах ритуальних тумб, облаштування об’єктів культурної та історичної спадщини | Відділ БАБ та ЖКГ Межівської селищної ради | 2024-2026 | Загальний обсяг, у т. ч. | 150,0 | 200,0 |  | 200,0 | 550,0 | Покращення зовнішнього вигляду та санітарного стану населених пунктів |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет | - | - |  | - | - |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет | - | - |  | - | - |  |
|  |  |  |  |  | Місцевий бюджет | 150,0 | 200,0 |  | 200,0 | 550,0 |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | - | - |  | - | - |  |
|  |  | 1.5. Паспортизація та оцінка ринкової вартості об’єктів нерухомого майна, що перебувають у комунальній власності Межівської селищної територіальної громади, або беруться на облік як безхазяйне майно, з послідуючою передачею у комунальну власність громади | Відділ БАБ та ЖКГ Межівської селищної ради, виконавчий комітет Межівської селищної ради | 2024-2026 | Загальний обсяг, у т. ч. | 55,0 | 55,0 |  | 55,0 | 165,0 | Забезпечення вимог чинного законодавства |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет | - | - |  | - | - |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет | - | - |  | - | - |  |
|  |  |  |  |  | Місцевий бюджет | 55,0 | 55,0 |  | 55,0 | 165,0 |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | - | - |  | - | - |  |
|  |  | 1.6. Забезпечення відлову та стерилізації безпритульних тварин | Відділ БАБ та ЖКГ Межівської селищної ради | 2024-2026 | Загальний обсяг, у т. ч. | 200,0 | 200,0 |  | 220,0 | 620,0 | Зменшення популяції безпритульних тварин |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет | - | - |  | - | - |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет | - | - |  | - | - |  |
|  |  |  |  |  | Місцевий бюджет | 200,0 | 200,0 |  | 220,0 | 620,0 |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | - | - |  | - | - |  |
|  |  | 1.7. Придбання інформаційних стендів, предметів ритуальної належності для участі в похоронних церемоніях громадян, які зробили вагомий внесок у розвиток територіальної громади | Відділ БАБ та ЖКГ Межівської селищної ради | 2024-2026 | Загальний обсяг, у т. ч. | 450,0 | 500,0 |  | 550,0 | 1 500,0 |  |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет | - | - |  | - | - |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет | - | - |  | - | - |  |
|  |  |  |  |  | Місцевий бюджет | 450,0 | 500,0 |  | 550,0 | 1 500,0 |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | - | - |  | - | - |  |
|  |  | 1.8. Утримання місць загального користування (парки, вулиці) Межівської селищної територіальної громади | Відділ БАБ та ЖКГ Межівської селищної ради | 2024-2026 | Загальний обсяг, у т. ч. | 200,0 | 250,0 |  | 250,0 | 700,0 | Покращення зовнішнього вигляду та санітарного стану населених пунктів |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет | - | - |  | - | - |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет | - | - |  | - | - |  |
|  |  |  |  |  | Місцевий бюджет | 200,0 | 250,0 |  | 250,0 | 700,0 |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | - | - |  | - | - |  |
|  |  | 1.9. Благоустрій територій, прилеглих до будівель приватної та комунальної власності Межівської селищної територіальної громади | Відділ БАБ та ЖКГ Межівської селищної ради | 2024-2026 | Загальний обсяг, у т. ч. | - | - |  | - | - | Покращення зовнішнього вигляду та санітарного стану населених пунктів |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет | - | - |  | - | - |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет | - | - |  | - | - |  |
|  |  |  |  |  | Місцевий бюджет | - | - |  | - | - |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | у межах залученого фінансового ресурсу |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.10. Придбання та встановлення сміттєвих баків у населених пунктах Межівської селищної територіальної громади | Відділ БАБ та ЖКГ Межівської селищної ради КП «Комунсервіс» Межівської селищної ради» | 2024-2026 | Загальний обсяг, у т. ч. | 79,0 | 80,0 | 80,0 |  | 239,0 | Покращення зовнішнього вигляду та санітарного стану населених пунктів |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет | - | - | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет | - | - | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  | Місцевий бюджет | 79,0 | 80,0 | 80,0 |  | 239,0 |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | - | - | - |  | - |  |
|  |  | 1.11. Поклейка та розміщення на інформаційних стендах (білбордах) вітань та зовнішньої реклами | Відділ БАБ та ЖКГ Межівської селищної ради | 2024-2026 | Загальний обсяг, у т. ч. | 55,0 | 60,0 | 65,0 |  | 180,0 | Інформування та привітання населення |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет | - | - | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет | - | - | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  | Місцевий бюджет | 55,0 | 60,0 | 65,0 |  | 180,0 |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | - | - | - |  | - |  |
|  |  | 1.12. Придбання майданчика для воркауту, спортивних та дитячих майданчиків, облаштування зон відпочинку в населених пунктах громади; придбання частин для ігрових майданчиків | Відділ БАБ та ЖКГ Межівської селищної ради | 2024-2026 | Загальний обсяг, у т. ч. | 200,0 | 250,0 | 220,0 |  | 670,0 | Покращення благоустрою |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет | - | - | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет | - | - | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  | Місцевий бюджет | 200,0 | 250,0 | 220,0 |  | 670,0 |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | - | - | - |  | - |  |
| 2 | Озеленення, охорона, утримання та розвиток зелених насаджень на території громади | 2.1. Насадження дерев, квітів та кущів, здійснення поливу зелених насаджень | Відділ БАБ та ЖКГ Межівської селищної ради | 2024-2026 | Загальний обсяг, у т. ч. | 95,0 | 95,0 | 195,0 |  | 385,0 | Покращення зовнішнього вигляду та санітарного стану населених пунктів |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет | - | - | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет | - | - | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  | Місцевий бюджет | 95,0 | 95,0 | 195,0 |  | 385,0 |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | - | - | - |  | - |  |
|  |  | 2.2. Обрізання крон дерев і кущів, вирізування сухих суків і гілок, прибирання поваленого сухостою у лісосмугах та населених пунктах на території Межівської селищної територіальної громади з подальшим забезпеченням сухостоєм потреб у паливній деревині котелень бюджетних установ, закладів та комунальних некомерційних підприємств, що належать до комунальної власності Межівської селищної територіальної громади, малозабезпечених верств населення (багатодітних родин, людей похилого віку, осіб з інвалідністю та інших), а також внутрішньо переміщених осіб | Відділ БАБ та ЖКГ Межівської селищної ради | 2024-2026 | Загальний обсяг, у т. ч. | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 300,0 | Покращення зовнішнього вигляду та санітарного стану населених пунктів |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет | - | - | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет | - | - | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  | Місцевий бюджет | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 300,0 |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | - | - | - |  | - |  |
|  |  | 2.3. Проведення інвентаризації зелених насаджень, розташованих на території населених пунктів Межівської селищної територіальної громади | Відділ БАБ та ЖКГ Межівської селищної ради | 2024-2026 | Загальний обсяг, у т. ч. | 55,0 | 55,0 | 55,0 |  | 165,0 | Проведення інвентаризації зелених насаджень |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет | - | - | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет | - | - | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  | Місцевий бюджет | 55,0 | 55,0 | 55,0 |  | 165,0 |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | - | - | - |  | - |  |
| 3 | Обслуговування вуличного освітлення | 3.1. Придбання енергозберігаючого обладнання, супутніх матеріалів та їх встановлення на таких об’єктах, як: тротуари, вулиці, будівлі | Відділ БАБ та ЖКГ Межівської селищної ради | 2024-2026 | Загальний обсяг, у т. ч. | 350,0 | 400,0 | 400,0 |  | 1 150,0 | Забезпечення якісного зовнішнього освітлення вулиць, тротуарів |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет | - | - | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет | - | - | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  | Місцевий бюджет | 350,0 | 400,0 | 400,0 |  | 1 150,0 |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | - | - | - |  | - |  |
|  |  | 3.2. Оплата вуличного освітлення по населених пунктах Межівської селищної територіальної громади | Відділ БАБ та ЖКГ Межівської селищної ради | 2024-2026 | Загальний обсяг, у т. ч. | 1 700,0 | 1 800,0 | 1 900,0 |  | 5 400,0 | Забезпечення якісного зовнішнього освітлення вулиць, тротуарів |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет | - | - | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет | - | - | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  | Місцевий бюджет | 1 700,0 | 1 800,0 | 1 900,0 |  | 5400,0 |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | - | - | - |  | - |  |
| 4 | Забезпечення проведення поточного та капітального ремонтів доріг та утримання вулично-дорожньої мережі | 4.1. Паспортизація вулиць (доріг) населених пунктів Межівської селищної територіальної громади | Відділ БАБ та ЖКГ Межівської селищної ради | 2024-2026 | Загальний обсяг, у т. ч. | 200,0 | 1 300,0 | 1 000,0 |  | 2 500,0 | Забезпечення вимог чинного законодавства |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет | - | - | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет | - | - | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  | Місцевий бюджет | 200,0 | 1 300,0 | 1 000,0 |  | 2 500,0 |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | - | - | - |  | - |  |
|  |  | 4.2. Розробка проєктів (схем) організації дорожнього руху (ПОДР) | Відділ БАБ та ЖКГ Межівської селищної ради | 2024-2026 | Загальний обсяг, у т. ч. | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  | 600,0 | Забезпечення вимог чинного законодавства |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет | - | - | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет | - | - | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  | Місцевий бюджет | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  | 600,0 |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | - | - | - |  | - |  |
|  |  | 4.3. Придбання дорожніх знаків та фарби для розмітки доріг, встановлення дорожніх знаків, нанесення дорожньої розмітки | Відділ БАБ та ЖКГ Межівської селищної ради | 2024-2026 | Загальний обсяг, у т. ч. | 150,0 | 170,0 | 400,0 |  | 720,0 | Належне утримання вулиць та доріг |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет | - | - | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет | - | - | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  | Місцевий бюджет | 150,0 | 170,0 | 400,0 |  | 720,0 |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | - | - | - |  | - |  |
|  |  | 4.4. Розчистка снігу, видалення льоду з дорожнього покриття, посипання вулиць та тротуарів протиожеледною сумішшю (для запобігання травматизму та забезпечення безпеки дорожнього руху) | Відділ БАБ та ЖКГ Межівської селищної ради | 2024-2026 | Загальний обсяг, у т. ч. | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  | 1 500,0 | Належне утримання вулиць та доріг |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет | - | - | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет | - | - | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  | Місцевий бюджет | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  | 1 500,0 |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | - | - | - |  | - |  |
|  |  | 4.5. Прибирання узбіч доріг, підмітання вулиць та тротуарів | Відділ БАБ та ЖКГ Межівської селищної ради | 2024-2026 | Загальний обсяг, у т. ч. | 615,0 | 620,0 | 352,0 |  | 1 587,0 | Належне утримання вулиць та доріг |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет | - | - | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет | - | - | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  | Місцевий бюджет | 615,0 | 620,0 | 352,0 |  | 1 587,0 |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | - | - | - |  | - |  |
|  |  | 4.6. Поточний ремонт доріг населених пунктів Межівської селищної територіальної громади | Відділ БАБ та ЖКГ Межівської селищної ради | 2024-2026 | Загальний обсяг, у т. ч. | 6 300,0 | 6 300,0 | 6 300,0 |  | 18 900,0 | Належне утримання вулиць та доріг |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет | - | - | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет | - | - | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  | Місцевий бюджет | 6 300,0 | 6 300,0 | 6 300,0 |  | 18 900,0 |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | - | - | - |  | - |  |
|  |  | 4.7. Виготовлення ПКД та проведення експертизи по об’єктах: «Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Гагаріна, с. Українка Межівського району Дніпропетровської області»; «Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Садова, с. Вознесенське Межівського району Дніпропетровської області»; «Капітальний ремонт дорожнього покриття внутрішньоквартального проїзду по Чкалівському житловому масиву в смт Межова Межівського району Дніпропетровської області»; «Капітальний ремонт дорожнього покриття під’їзних доріг до будинків № 13 та № 17 по проспекту Незалежності в смт Межова Межівського району Дніпропетровської області» | Відділ БАБ та ЖКГ Межівської селищної ради | 2024-2026 | Загальний обсяг, у т. ч. | 375,0 | 380,0 | 350,0 |  | 1 105,0 | Покращення благоустрою |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет | - | - | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет | - | - | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  | Місцевий бюджет | 375,0 | 380,0 | 350,0 |  | 1 105,0 |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | - | - | - |  | - |  |
|  |  | 4.8. Виконання робіт по об’єкту: «Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиць Чкалова, Шевченка в смт Межова Дніпропетровської області», у т.ч. коригування» | Відділ БАБ та ЖКГ Межівської селищної ради | 2024-2026 | Загальний обсяг, у т. ч. | - | - | 2 081,3 |  | 2 081,3 | Покращення благоустрою |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет | - | - | 1 881,3 |  | 1 881,3 |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет | - | - | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  | Місцевий бюджет | - | - | 200,0 |  | 200,0 |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | - | - | - |  | - |  |
|  |  | 4.9. Виконання робіт по об’єкту: «Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Гоголя смт Межова Синельниківського району Дніпропетровської області» | Відділ БАБ та ЖКГ Межівської селищної ради | 2024-2026 | Загальний обсяг, у т. ч. | - | - | 2 843,50 |  | 2 843,50 | Покращення благоустрою |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет | - | - | 2 543,50 |  | 2 543,5 |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет | - | - | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  | Місцевий бюджет | - | - | 300,0 |  | 300,0 |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | - | - | - |  | - |  |
|  |  | 4.10. Виконання робіт по об’єкту: «Капітальний ремонт дорожнього покриття під’їзних доріг до будинків № 13 та № 17 по проспекту Незалежності в смт Межова Синельниківського району Дніпропетровської області» | Відділ БАБ та ЖКГ Межівської селищної ради | 2024-2026 | Загальний обсяг, у т. ч. | 350,0 | 350,0 | 350,0 |  | 1 050,0 | Покращення благоустрою |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет | - | - | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет | - | - | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  | Місцевий бюджет | 350,0 | 350,0 | 350,0 |  | 1 050,0 |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | - | - | - |  | - |  |
|  |  | 4.11. Капітальний ремонт дороги по вул. Сонячна в с. Райполе Синельниківського району Дніпропетровської області | Відділ БАБ та ЖКГ Межівської селищної ради | 2024-2026 | Загальний обсяг, у т. ч. | 300,0 | 300,0 | 300,0 |  | 900,0 | Покращення благоустрою |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет | - | - | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет | - | - | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  | Місцевий бюджет | 300,0 | 300,0 | 300,0 |  | 900,0 |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | - | - | - |  | - |  |
|  |  | 4.12. Придбання спеціальної техніки для проведення робіт по плануванню відкосів дорожнього полотна (в т.ч. автогрейдер), для косіння узбіч доріг на території Межівської селищної територіальної громади та інших автомобілів спеціального призначення (асенізатори та інше) | Відділ БАБ та ЖКГ Межівської селищної ради | 2024-2026 | Загальний обсяг, у т. ч. | 2 100,0 | 2 010,0 | 2 000,0 |  | 6 110,0 | Належне утримання вулиць та доріг |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет | - | - | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет | - | - | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  | Місцевий бюджет | 2 100,0 | 2 010,0 | 2 000,0 |  | 6 110,0 |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | - | - | - |  | - |  |
|  |  | 4.13. Виконання робіт по об’єкту: «Капітальний ремонт дороги по вул. Переїздна в с. Новопідгородне Синельниківського району Дніпропетровської області» | Відділ БАБ та ЖКГ Межівської селищної ради | 2024-2026 | Загальний обсяг, у т. ч. | - | - | 5 146,40 |  | 5 146,40 | Введення в дію 5432 м² |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет | - | - | 4 651,0 |  | 4 651,0 |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет | - | - | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  | Місцевий бюджет | - | - | 495,40 |  | 495,40 |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | - | - | - |  | - |  |
|  |  | 4.14. Виконання робіт по об’єкту: «Капітальний ремонт дороги по вул. Залізнична смт Демурине Синельниківського району Дніпропетровської області», в тому числі корегування проєктно-кошторисної документації» | Відділ БАБ та ЖКГ Межівської селищної ради | 2024-2026 | Загальний обсяг, у т. ч. | - | - | 5 035,3 |  | 5 035,3 | Введення в дію 6145 м² |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет | - | - | 4 556,0 |  | 4 556,0 |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет | - | - | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  | Місцевий бюджет | - | - | 479,30 |  | 479,30 |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | - | - | - |  | - |  |
|  |  | 4.15. Виконання робіт по об’єкту: «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Центральна села Іванівка Синельниківського району, Дніпропетровської області» | Відділ БАБ та ЖКГ Межівської селищної ради | 2024-2026 | Загальний обсяг, у т. ч. | - | - | 3 404,50 |  | 3 404,50 | Введення в дію 6000 м² |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет | - | - | 3 064,50 |  | 3 064,50 |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет | - | - | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  | Місцевий бюджет | - | - | 340,0 |  | 340,0 |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | - | - | - |  | - |  |
|  |  | 4.16. Виконання робіт по об’єкту: «Капітальний ремонт дороги по вул. Зелена с. Веселе Синельниківського району, Дніпропетровської області» | Відділ БАБ та ЖКГ Межівської селищної ради | 2024-2026 | Загальний обсяг, у т. ч. | - | - | 2 227,80 |  | 2 227,80 | Введення в дію 3983,1 м² |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет | - | - | 2 015,50 |  | 2 015,50 |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет | - | - | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  | Місцевий бюджет | - | - | 212,30 |  | 212,30 |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | - | - | - |  | - |  |
|  |  | 4.17. Виконання робіт по об’єкту: «Капітальний ремонт дороги по вул. Нагорна (від вул. Центральна до високовольтних естакад) с. Веселе Синельниківського району Дніпропетровської області». Коригування кошторисної частини проектної документації | Відділ БАБ та ЖКГ Межівської селищної ради | 2024-2026 | Загальний обсяг, у т. ч. | - | - | 7 886,9 |  | 7 886,9 | Введення в дію 5404,84 м² |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет | - | - | 7 086,9 |  | 7 086,9 |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет | - | - | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  | Місцевий бюджет | - | - | 800,0 |  | 800,0 |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | - | - | - |  | - |  |
|  |  | 4.18. Капітальний ремонт дорожнього покриття внутрішньоквартального проїзду вул. Пушкіна в смт Межова Синельниківського району Дніпропетровської області. Коригування | Відділ БАБ та ЖКГ Межівської селищної ради | 2024-2026 | Загальний обсяг, у т. ч. | 900,0 | 1 101,30 | - |  | 2 001,3 | Введення в дію 5747,7 м² |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет | - | - | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет | - | - | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  | Місцевий бюджет | 900,0 | 1 101,30 | - |  | 2 001,3 |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | - | - | - |  | - |  |
|  |  | 4.19. Виконання робіт по об’єкту: «Капітальний ремонт дороги по вул. Привокзальна смт Демурине Синельниківського району Дніпропетровської області» | Відділ БАБ та ЖКГ Межівської селищної ради | 2024-2026 | Загальний обсяг, у т. ч. | - | 4 511,20 | - |  | 4 511,20 | Введення в дію 5536 м² |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет | - | 4 084,0 | - |  | 4 084,0 |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет | - | - | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  | Місцевий бюджет | - | 427,20 | - |  | 427,20 |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | - | - | - |  | - |  |
|  |  | 4.20. Виконання робіт по об’єкту: «Капітальний ремонт дороги по вул. Нагорна (в районі полів) с. Веселе Синельниківського району Дніпропетровської області» | Відділ БАБ та ЖКГ Межівської селищної ради | 2024-2026 | Загальний обсяг, у т. ч. | - | - | 4 020,60 |  | 4 020,60 | Введення в дію 6960,37 м² |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет | - | - | 3 641,80 |  | 3 641,80 |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет | - | - | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  | Місцевий бюджет | - | - | 378,80 |  | 378,80 |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | - | - | - |  | - |  |
|  |  | 4.21. Виконання робіт по об’єкту: «Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Дніпровська в смт Межова Синельниківського району Дніпропетровської області» | Відділ БАБ та ЖКГ Межівської селищної ради | 2024-2026 | Загальний обсяг, у т. ч. | - | 3 276,0 | - |  | 3 276,0 | Введення в дію 4938 м² |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет | - | 2 948,0 | - |  | 2 948,0 |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет | - | - | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  | Місцевий бюджет | - | 328,0 | - |  | 328,0 |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | - | - | - |  | - |  |
|  |  | 4.22. Капітальний ремонт дороги по вул. Центральна в с. Новопідгородне Синельниківського району Дніпропетровської області | Відділ БАБ та ЖКГ Межівської селищної ради | 2024-2026 | Загальний обсяг, у т. ч. | - | 3 300,0 | 5 172,9 |  | 8 472,9 | Введення в дію 6043,48 м² |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет | - | 3 000,0 | 4 616,9 |  | 7 616,9 |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет | - | - | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  | Місцевий бюджет | - | 300,0 | 556,0 |  | 856,0 |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | - | - | - |  | - |  |
|  |  | 4.23. Капітальний ремонт частини дороги по вул. Сонячна від вул. Центральна до сільського кладовища в с. Преображенка Синельниківського району Дніпропетровської області | Відділ БАБ та ЖКГ Межівської селищної ради | 2024-2026 | Загальний обсяг, у т. ч. | 100,0 | 165,0 | 165,0 |  | 430,0 | Покращення благоустрою |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет | - | - | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет | - | - | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  | Місцевий бюджет | 100,0 | 165,0 | 165,0 |  | 430,0 |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | - | - | - |  | - |  |
|  |  | 4.24. Співфінансування з місцевого бюджету поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування та комунальної власності (окремими ділянками) | Відділ БАБ та ЖКГ Межівської селищної ради, фінансовий відділ Межівської селищної ради | 2024-2026 | Загальний обсяг, у т. ч. | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 100,0 |  | 3 100,0 | Забезпечення вимог чинного законодавства |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет | - | - | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет | - | - | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  | Місцевий бюджет | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 100,0 |  | 3 100,0 |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | - | - | - |  | - |  |
|  |  | 4.25. Поточний ремонт дорожнього покриття вулиць Центральна та Пушкіна с. Іванівка Синельниківського району Дніпропетровської області | Відділ БАБ та ЖКГ Межівської селищної ради | 2024-2026 | Загальний обсяг, у т. ч. | 65,0 | 65,0 | 65,0 |  | 195,0 | Покращення благоустрою |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет | - | - | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет | - | - | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  | Місцевий бюджет | 65,0 | 65,0 | 65,0 |  | 195,0 |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | - | - | - |  | - |  |
|  |  | 4.26. Поточний ремонт дорожнього покриття вул. Левадна, Спортивна смт Межова Синельниківського району Дніпропетровської області (Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ на 01 січня 2024 року за 2019 рік) | Виконавчий комітет Межівської селищної ради | 2024-2026 | Загальний обсяг, у т. ч. | 79,9 | 0,0 | 0,0 |  | 79,9 | Погашення кредиторської заборгованості |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет | - | - | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет | - | - | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  | Місцевий бюджет | 79,9 | - | - |  | 79,9 |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | - | - | - |  | - |  |
|  |  | 4.27. Поточний ремонт дорожнього покриття з’їзду до зупиночного майданчика та під’їзду до КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Межівської селищної ради» (Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ на 01 січня 2024 року за 2019 рік) | Виконавчий комітет Межівської селищної ради | 2024-2026 | Загальний обсяг, у т. ч. | 178,1 | 0,0 | 0,0 |  | 178,1 | Погашення кредиторської заборгованості |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет | - | - | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет | - | - | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  | Місцевий бюджет | 178,1 | 0,0 | 0,0 |  | 178,1 |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | - | - | - |  | - |  |
| 5 | Проведення робіт з ремонту та реконструк-ції обʼєктів комунальної власності, оплата за водопостачання | 5.1. Ремонт громадських шахтних колодязів та придбання матеріалів і обладнання для облаштування шахтних свердловин | Відділ БАБ та ЖКГ Межівської селищної ради, комунальне підприємство «Комунсервіс» Межівської селищної ради» | 2024-2026 | Загальний обсяг, у т. ч. | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  | 600,0 | Забезпечення безперебійного функціонування системи водопостачання та водовідведення |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет | - | - | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет | - | - | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  | Місцевий бюджет | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  | 600,0 |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | - | - | - |  | - |  |
|  |  | 5.2. Оплата за користування водою населенням Межівської селищної територіальної громади КП «Комунсервіс» Межівської селищної ради» з окремо стоячих колонок на перехрестях вулиць Спортивна-Надточого та Мостова-Малиновського в смт Межова, вул. Капустіна в с. Веселе, вул. Залізнична в смт Демурине | Відділ БАБ та ЖКГ Межівської селищної ради | 2024-2026 | Загальний обсяг, у т. ч. | 51,0 | 55,0 | 55,0 |  | 161,0 | Забезпечення безперебійного функціонування системи водопостачання та водовідведення |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет | - | - | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет | - | - | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  | Місцевий бюджет | 51,0 | 55,0 | 55,0 |  | 161,0 |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | - | - | - |  | - |  |
|  | Усього за Програмою (тис. грн): |  | Загальний обсяг, у т. ч. |  |  | 17 603,0 | 30 098,5 | 55 746,2 |  | 103 447,7 |  |
|  |  |  | Державний бюджет |  |  | - | 10 032,0 | 34 057,4 |  | 44 089,4 |  |
|  |  |  | Обласний бюджет |  |  | - | - | - |  | - |  |
|  |  |  | Місцевий бюджет |  |  | 17 603,0 | 20 066,5 | 21 688,8 |  | 59 358,3 |  |
|  |  |  | Інші джерела |  |  | - | - | - |  | - |  |

_____________________________

Секретар ради 					                                              							           Любов МАКСІМКІНА