Додаток 2

до Програми розвитку земельних відносин та охорони земель Межівської селищної територіальної громади на 2024 – 2026 роки

**ПЕРЕЛІК**

**завдань і заходів селищної Програми розвитку земельних відносин та охорони земель**

**Межівської селищної територіальної громади** **на 2024 – 2026 роки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Назва напряму  діяльності  (пріоритетні  завдання) | Зміст заходів Програми з виконання завдання | Відповідальні за виконання | Строк виконання | Орієнтовні обсяги фінансування за роками виконання (тис. грн) | | | | | Очікуваний результат від виконання заходу |
| Джерела фінансування | 2024 | 2025 | 2026 | Всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Грошова оцінка земель  сільськогосподарського призначення | Виготовлення грошової оцінки земельних ділянок, з метою підготовки пакету документів щодо продажу земельної ділянки | Виконавчий комітет  Межівської селищної ради | 2024 -2026 | Загальний обсяг, у т. ч. | 20,0 | 20,0 | 10,0 | 50,0 | Формування пакету документів для продажу земельної ділянки (право оренди) на земельних торгах |
| Державний бюджет | - | - | - | - |
| Обласний бюджет | - | - | - | - |
| Місцевий бюджет | 20,0 | 20,0 | 10,0 | 50,0 |
| Інші джерела | - | - | - | - |
| 2 | Проведення агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення | Виготовлення агрохімічних паспортів земельних ділянок сільськогосподарського призначення, виставлених на аукціон з продажу права оренди | Виконавчий комітет Межівської селищної ради | 2024 -2026 | Загальний обсяг, у т. ч. | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 15,0 | Формування пакету документів для продажу земельної ділянки (право оренди) на земельних торгах |
| Державний бюджет | - | - | - | - |
| Обласний бюджет | - | - | - | - |
| Місцевий бюджет | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 15,0 |
| Інші джерела | - | - | - | - |
| 3 | Виготовлення землевпорядної документації | Виготовлення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у користування на території Межівської селищної ради | Виконавчий комітет Межівської селищної ради | 2024 -2026 | Загальний обсяг, у т. ч. | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 60,0 | Формування пакету документів для продажу земельної ділянки (право оренди) на земельних торгах |
| Державний бюджет | - | - | - | - |
| Обласний бюджет | - | - | - | - |
| Місцевий бюджет | 20,0 | 20,0 | 10,0 | 50,0 |
| Інші джерела | - | - | 10,0 | 10,0 |
|  | Усього за Програмою (тис. грн): | | Загальний обсяг, у т. ч. | | | 45,0 | 45,0 | 35,0 | 125,0 |  |
| Державний бюджет | | | - | - | - | - |
| Обласний бюджет | | | - | - | - | - |
| Місцевий бюджет | | | 45,0 | 45,0 | 25,0 | 115,0 |
| Інші джерела | | | - | - | 10,0 | 10,0 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Секретар ради Любов МАКСІМКІНА